DUE DILIGENCE TÉCNICA

Tentare — SaaS de gestión para estudios de Pilates

El roadmap del documento maestro contra el código en producción

Preparado para: Comité de Inversión (ejercicio 30 M€)

Fecha: 16 de julio de 2026

Alcance: Revisión de solo lectura de lib/, app/, components/ y supabase/ + auditoría automática (tsc, tests) del 15-jul-2026.

Confidencial. Documento interno de comité; no distribuir fuera del vehículo de inversión.

Índice

# 0 · Veredicto ejecutivo

El documento maestro de producto es un artefacto de investigación de mercado, no un reflejo del estado real del build. El código está bastante más avanzado de lo que el roadmap sugiere —partes de la Fase 2 y de la Fase 3 (WhatsApp, Veri*Factu) ya existen en el repositorio— pero arrastraba riesgos técnicos en el manejo de datos de salud y de dinero que el documento no menciona en absoluto.

Esos riesgos ya han sido remediados en una rama de trabajo (pendiente de revisión y merge): las rutas de dinero del panel se alinearon con las RPC atómicas del servidor y la colisión de migraciones que afectaba a la RLS de datos de salud se resolvió. Producción no estaba expuesta. Lo que queda para el comité es una decisión de gobernanza —exigir el merge verificado antes de firmar— y corregir la narrativa de inversión.

# 1 · Hallazgo central: dos desincronizaciones

## 1.1 · Roadmap ↔ build desincronizados

El documento prioriza como "futuro estratégico (Fase 3)" cosas que ya están en el repositorio:

- WhatsApp Business API — integración real con Meta Cloud API (lib/whatsapp.ts) más un canal Twilio de respaldo (lib/twilio.ts).

- Facturación española Veri*Factu — motor de huella SHA-256 encadenada con los vectores de prueba oficiales de la AEAT (lib/verifactu.ts).

Un inversor que lea únicamente el documento infravalora el activo técnico.

## 1.2 · Drift de posicionamiento

El documento vende "el software que te avisa antes de que lo descubras tú". El producto ya desplegado se posiciona distinto en su propia landing: "Tentare toma decisiones y ejecuta tareas de gestión solo — tú solo apruebas".

Existe un motor de decisiones autónomo completo (lib/decision/, con especialistas de retención, captación, agenda, finanzas e ingresos) que el documento maestro ni menciona. El producto real es un "Decision OS"; el documento describe un CRM de confianza operativa. Son dos tesis de inversión diferentes.

# 2 · Roadmap → realidad, ticket por ticket

| Ticket | Ítem del roadmap | Estado real | Evidencia en el código |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 | Precio público / sin letra pequeña | Hecho | Landing con sección de precios y cifras concretas (app/page.tsx) |
| TNT-004 | Bono/crédito por reserva | Hecho | lib/bono-logic.ts + RPC atómica consumir_sesion_bono (migr. 0027) |
| TNT-008 | Facturación española / Veri*Factu | Cimiento | Motor de huella SHA-256 + QR AEAT; FALTA envío AEAT y firma XAdES |
| TNT-007 | WhatsApp Business API | Canal listo | Envío Meta Cloud + Twilio; chatbot de 3 intents sin verificar |
| TNT-011 | Ficha de salud en el roster | Hecho | lib/ficha-clinica.ts + cron revisiones-salud (ver riesgo C1/C2) |
| TNT-013 | Detección de churn | Superado | Motor de decisión con especialista de retención (muy sobre el ticket) |
| TNT-009 | No-show con cobro | Parcial | Cron no-shows existe; aviso previo a la clienta sin confirmar |
| TNT-010 | Reformers como recurso | Modelo | TipoSpot REFORMER/MAT, Sala.capacidad, aforoMaximo; falta operativa avería |
| TNT-014 | Panel "atención hoy" | Dashboard | Dashboard existe; agregación unificada de riesgos del día no hallada |
| TNT-002 | Dunning (reintentos) | Infra | Reintentos Inngest + idempotencia Stripe; falta calendario cliente-final |
| TNT-003 | Conciliación banco vs. software | Otra cosa | reconciliaciones_pos = arqueo de caja/POS, no payouts Stripe |
| TNT-001 | Alerta de pago fallido | Parcial | Webhooks Stripe; notificación proactiva < 5 min al dueño no confirmada |
| TNT-012 | Sustitución de instructora | No construido | Sin lógica de cascada por nivel/disponibilidad |
| TNT-015 | SEPA fiable | No construido | Métodos: efectivo/tarjeta/Bizum/transferencia/datáfono; sin mandato SEPA |
| TNT-006 | Migración asistida | Genérico | Import CSV genérico; sin playbook Bsport/Glofox/Mindbody |

Verde = hecho/superado · Ámbar = parcial o cimiento · Rojo = no construido. Evidencia verificada por lectura directa del código el 16-jul-2026.

# 3 · Activo oculto (el código tiene, el documento no cuenta)

- Decision OS — motor autónomo de recomendaciones con ~8 especialistas y batería de tests (lib/decision/). Es el corazón del producto real.

- Riesgo de dependencia por instructor — feature desplegada (migr. 0018, cron semanal).

- POS + datáfono + arqueo con consumo atómico anti-doble-cargo (migr. 0005/0010, PRs #73-74).

- Backups a R2, comunidad (posts/likes/comentarios), chat de equipo en tiempo real, gamificación (logros/retos/niveles), white-label/theming por estudio (migr. 0019/0020) y portal de clienta.

# 4 · Riesgos técnicos que la DD debe marcar

Red flags de inversión, no deuda cosmética. Fuente: auditoría automática del 15-jul-2026.

## 4.1 · 🔴 Crítico (remediado en rama, pendiente de merge)

- C1/C2 — GDPR Art. 9, gobernanza de migraciones. Una colisión de numeración (0014_marca_e_iva vs 0014_rls_ficha_clinica_salud; y el par 0004) puede hacer que un despliegue limpio omita la migración que activa RLS sobre datos de salud (categoría especial: lesiones, embarazo). Producción NO está expuesta hoy: la RLS se aplicó (evidencia: nota en la migración 0021 + Security Advisor con 0 errores). El riesgo real es un entorno nuevo o un disaster-recovery. ESTADO: RESUELTO en esta rama — migraciones renumeradas a 0029/0030 (idempotentes) + script de verificación en producción. Es una señal de proceso: tablas sensibles no deben nacer sin RLS en la misma migración que las crea.

- C3-C5 — Integridad de dinero (ruta panel). Las rutas cliente del panel (lib/studio-context.tsx) hacían escrituras fire-and-forget sin comprobar las RPC atómicas del servidor → créditos de fidelidad duplicados, canjes sin pagar, recibos de renovación perdidos. Los PRs #73-75 arreglaron solo el servidor. ESTADO: RESUELTO en esta rama — las tres rutas del panel alineadas con las RPC atómicas (patrón ya probado en servidor), 368/368 tests en verde. Pendiente de merge y despliegue con revisión.

## 4.2 · 🟠 Importante

- Arquitectura "God context". Un único provider de ~2.700 líneas con ~50 useState re-renderiza las 38 páginas ante cualquier cambio; supabase-data.ts de 3.630 líneas. No bloquea la venta, pero encarece cada feature futura: relevante para valorar el coste de escalar el equipo tras la inversión.

- Superficie pública sin protección. Sin rate limiting en endpoints públicos y una ruta de enumeración de PII sin autenticar (/api/public/login).

# 5 · Recomendación al comité

- Antes de firmar: exigir el merge verificado de la rama de remediación (RLS de salud confirmada en producción con el script de verificación + rutas de dinero del panel con tests en verde). El trabajo está hecho; falta la revisión y el despliegue.

- Corregir la narrativa de inversión: el documento infravende el activo (Decision OS, WhatsApp y Veri*Factu ya existen) y describe un producto distinto al desplegado. Reescribir el documento maestro partiendo del código real, no de la investigación de mercado.

- Respetar la nota final del propio documento: cero clientes de pago. Todo el ranking es hipótesis sin validar. La prioridad real no es Fase 2/3, sino cerrar los riesgos críticos y conseguir 5-10 estudios reales de pago.

Metodología: revisión de solo lectura del árbol de trabajo (rama claude/tentare-product-master) + auditoría automática AUDITORIA-2026-07-15.md. Ningún archivo modificado durante la evaluación. Las afirmaciones de estado se verificaron por lectura directa de los archivos citados.